Projektbeschreibung: Quengel-Analytics

Gruppe 1 (Aleksej Assmus, Jan Ansperger, Mario Förster, Laura Richter)

Inhaltsverzeichnis:

1. EINLEITUNG UND IST-ANALYSE

- Ausgangssituation

- Verfügbare Daten und ihre Aussage

- Verwendbarkeit und Qualität der Daten

2. BACKLOG UND PROJEKTZIELE

- User Stories

- Bewertung der Backlog-Elemente nach Aufwand und Ertrag

- Low Hanging Fruits

- Erstes MVP

3. PROJEKTAUSARBEITUNG

- Hypothesen basierend auf den User Stories

4. PROJEKTMETRIKEN

- Mess- und Erfolgskriterien

- Definitions of Done

5. PLANUNG DES ERSTEN SPRINTS

- Aufgabenpakete mit Aufwandsschätzung

- IM ANHANG: Machine Learning Canvas

1. EINLEITUNG UND IST-ANALYSE

Ausgangssituation:

- Das Unternehmen "Quengel-Analytics" bietet seinen Kunden an, Abschätzungen basierend auf ihrem Einkaufsverhalten zu segmentieren. Ein zentrales Ziel ist die Identifikation von Haushalten mit Kindern.

- Dafür soll ein Profil von Kunden erstellt werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Kinder im Haushalt haben. Dies hilft den Supermärkten, ihre Werbung gezielt zu steuern.

Verfügbare Daten und ihre Aussage:

- Der Datensatz umfasst Einkaufsdaten sowie demografische Angaben von Kunden einer Supermarktkette über ein Jahr. Pro Kunde liegen u.a. Geburtsjahr, höchster Bildungsabschluss, Familienstand und das geschätzte Familieneinkommen vor.

- Die Zielvariable ist die binäre Spalte „Gibt es Zuhause Kinder?“, über die nicht bekannt ist, wie sie erhoben wurde.

Verwendbarkeit und Qualität der Daten:

- Die Daten sind bereits auf Kundenebene aggregiert und für die Modellierung vorstrukturiert. Es ist möglich, dass einige Variablen nicht genug Aussagekraft für das ML-Modell haben und gekürzt oder komplett herausgenommen werden.

- Qualitätsprobleme: Einige potenzielle Makel in den Daten sind:

  - Irrelevante Daten: Die hohe Dimensionalität des Datensatzes birgt das Risiko von irrelevanten Features, die als Rauschen die Modellgenauigkeit beeinträchtigen können.

  - Sensible Demografiedaten: Merkmale wie Einkommen und Bildung unterliegen strengen datenschutzrechtlichen Beschränkungen (DSGVO). Hier muss überlegt werden, ob eine Anonymisierung notwendig ist, welche wiederum zu Datenverlust führen könnte.

  - Datenreliabilität: Da unbekannt ist, wie die Daten erhoben wurden (Selbstauskunft/ Bankauszüge o.Ä.) könnten die die Aussagen unzuverlässig sein. Vor allem bei Selbstauskünften könnte der Kunde seine Angaben in z.B. gesellschaftlich akzeptablerer Weise angepasst haben.

  - Modellgenauigkeit: Die Genauigkeit der Zielvariable „Gibt es Zuhause Kinder?“ hängt vollständig von der Qualität der zugrundeliegenden Datenerhebung ab. Da nicht bekannt ist, wie sie erhoben wurden/ wie zuverlässig die Aussagen sind, könnte auch das Modell unzuverlässige Aussagen treffen.

2. BACKLOG UND PROJEKTZIELE

USER-STORIES:

User Story 1:

- Wer: Als Marketingmanager von Quengel-Analytics

- Was:  unser Modell als Service für unsere Kunden anbieten, mit dem diese selbst identifizieren können, welche ihrer Kunden mit hoher Wahrscheinlichkeit Kinder im Haushalt haben.

- Warum: um ihnen diese Vorhersage-Technologie zu lizenzieren, mit der sie ihre Marketingmaßnahmen automatisiert, gezielt und effizient auf diese Haushalte ausrichten können.

User Story 2:

- Wer: Als Produktmanager bei Quengel-Analytics

- Was: möchte ich ein interaktives Dashboard erhalten, das live die wichtigsten Einflussfaktoren (in Form eines Personenprofils) für die Vorhersage visualisiert.

- Warum: um den internen Workflow zu erleichtern und um die Ergebnisse für Kunden (z.B. Supermärkte) nachvollziehbar und kommunizierbar zu machen und das Vertrauen in das Modell zu erhöhen.

User Story 3:

- Wer: Als Data Scientist bei Quengel-Analytics

- Was: möchte ich ein robustes Vorhersagemodell entwickeln, das für neue Kundendaten den Indikator „Kinder im Haushalt“ vorhersagt.

- Warum: um diesen Service skalierbar und automatisiert für verschiedene Supermärkte als Kernprodukt anbieten zu können.

Bewertung der Backlog-Elemente nach Aufwand und Ertrag:

| Backlog-Element | Aufwand | Ertrag | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorhersagemodell entwickeln (User Story 1 und 3) | Hoch | Sehr hoch | Ein robustes, gut dokumentiertes und genaues Modell in KNIME ist der primäre Wertgegenstand für unseren Kunden. Es ist die Grundlage für all dessen weitere Geschäfte. Ohne dieses Modell hat Quengel-Analytics kein Produkt. Der Aufwand für Feature-Engineering, Modelltraining und Validierung ist hoch, aber der Ertrag ist absolut kritisch für den Geschäftserfolg. |
| Interaktives Dashboard erstellen (User Story 2) | Mittel | Hoch | Das Dashboard macht die Einflussfaktoren für die Mitarbeiter von Quengel-Analytics verständlich. Es ist entscheidend, um intern Vertrauen in das Modell aufzubauen, die Ergebnisse zu verkaufen und Kundenberatungen durchzuführen. Es generiert selbst kein Geld, ermöglicht aber den Verkauf. |
| Datenaufbereitung & Feature-Engineering | Niedrig | Sehr hoch | Die unverzichtbare Vorarbeit. Die Qualität der Features bestimmt die Qualität des Modells. Schlechte Daten ergeben ein unbrauchbares Modell. |
| Dokumentation des Modells | Mittel | Hoch | Essenziell für die Übergabe. Eine klare Dokumentation, wie das Modell funktioniert, welche Features wichtig sind und wie es in KNIME gepflegt/angewendet wird, ermöglicht erst die weitere Nutzung durch den Kunden nach Projektende. |
| Verbesserung der Datenerhebung/ Abklärung DSGVO | Hoch | Hoch | Erhöht die Qualität der primären Liefergegenstände (Modell und Dashboard) direkt und steigert damit den Wert der gesamten Arbeit für den Kunden. |

Low Hanging Fruits:

- Datenaufbereitung & EDA: Schnell umsetzbar und liefert sofort erste, wertvolle Erkenntnisse für den Kunden.

- Ein einfaches Baseline-Modell: Zeigt schnell die grundsätzliche Machbarkeit und liefert eine erste Performance-Messlatte.

Erstes MVP:

Ein erstes MVP (Minimum Viable Product) könnte sich auf die Erstellung eines Basis-Vorhersagemodells für Haushalte mit Kindern konzentrieren. Dieses MVP könnte folgende Funktionen umfassen:

- Einfaches Klassifikationsmodell: Ein grundlegendes Machine Learning-Modell in KNIME, das anhand der wichtigsten Einflussfaktoren vorhersagt, ob ein Haushalt Kinder hat.

- Datenaufbereitung und Feature-Selektion: Eine systematische Bereinigung der Einkaufsdaten mit Fokus auf die 5-10 aussagekräftigsten Variablen. Behandlung von fehlenden Werten und Ausreißern, um eine solide Datenbasis zu schaffen.

- Grundlegende Modell-Evaluation: Performance-Metriken wie Accuracy, Precision und Recall auf Testdaten, um die Vorhersagequalität zu bewerten und dem Kunden erste messbare Ergebnisse zu liefern.

Dieses MVP würde es Quengel-Analytics ermöglichen, die grundsätzliche Machbarkeit des Konzepts zu validieren und erste Erkenntnisse über die Aussagekraft der verfügbaren Daten zu gewinnen. Gleichzeitig könnte wertvolles Feedback für die weiteren Entwicklungsschritte gesammelt werden.

3. PROJEKTAUSARBEITUNG

Hypothesen basierend auf den User Stories

- User Story 1 (Marketingmanager - Modell als Service anbieten):

  - H1: Die Bereitstellung des Modells als Service ermöglicht es, Marketingkampagnen zielgerichteter auf Haushalte mit Kindern auszurichten und führt so zu einer signifikant höheren Conversion-Rate.

  - H2: Demografische Merkmale wie Alter, Einkommen und Bildungsgrad sind starke Prädiktoren für das Vorhandensein von Kindern im Haushalt.

- User Story 2 (Produktmanager - Interaktives Dashboard erstellen):

  - H3: Ein visuelles Dashboard mit den wichtigsten Einflussfaktoren (Personenprofil) erhöht das Verständnis für das Modells und verbessert die Kommunikation der Ergebnisse.

- User Story 3 (Data Scientist - Robustes Vorhersagemodell entwickeln):

  - H4: Ein Machine Learning-Modell basierend auf Einkaufsdaten und demografischen Angaben kann mit einer Genauigkeit von mindestens 70% (Baseline-Model von 57,9%) vorhersagen, ob ein Haushalt Kinder hat.

  - H5: Die Kombination aus Einkaufsverhalten und demografischen Daten liefert bessere Vorhersageresultate als jede dieser Datenquellen allein.

4. PROJEKTMETRIKEN

Mess- und Erfolgskriterien:

Technische Erfolgsmetriken (Modell):

- Modellgenauigkeit: Mindestens 70% Accuracy auf Testdaten (Baseline von 57,9%)

- Balanced Performance: Precision und Recall jeweils > 75% für beide Klassen (mit/ohne Kinder)

Dashboard-Erfolgsmetriken:

- Benutzerfreundlichkeit: Durchschnittlich < 5 Minuten Einarbeitungszeit für neue Nutzer

- Verständlichkeit: 90% der Nutzer können die wichtigsten Insights ohne Nachfrage interpretieren

- Nutzungsfrequenz: Dashboard wird mindestens 3x pro Woche von Produktmanagern verwendet

Definitions of Done:

User Story 1: Marketingmanager - Modell als Service anbieten

- Definition of Done:

  - Ein funktionsfähiges Vorhersagemodell in KNIME wurde entwickelt, das für neue Kundendaten den Indikator „Kinder im Haushalt" mit mindestens 70% Genauigkeit vorhersagt.

  - Die rechtlichen Aspekte der Datennutzung (DSGVO-Konformität) wurden geprüft und dokumentiert.

  - Potenzielle Einschränkungen des Modells bezüglich Datenqualität und Anwendbarkeit sind klar kommuniziert.

User Story 2: Produktmanager - Interaktives Dashboard erstellen

- Definition of Done:

  - Ein interaktives Dashboard wurde entwickelt, das live die wichtigsten Einflussfaktoren für die Vorhersage in Form eines verständlichen Personenprofils visualisiert.

  - Das Dashboard enthält Filteroptionen für demografische Merkmale (Alter, Familienstand, Einkommen) und Einkaufsverhalten.

  - Alle Visualisierungen sind für Nicht-Data-Scientists verständlich und enthalten Erklärungen zu den quantifizierten Werten.

  - Die Visualisierungen erhöhen nachweislich das Vertrauen in das Modell und verbessern die Kommunikation der Ergebnisse.

User Story 3: Data Scientist - Robustes Vorhersagemodell entwickeln

- Definition of Done:

  - Ein robustes Machine Learning-Modell wurde entwickelt und validiert, das auf Einkaufsdaten und demografischen Angaben basiert.

  - Das Modell erreicht eine Genauigkeit von mindestens 70% sowie ausgewogene Precision- und Recall-Werte auf unabhängigen Testdaten.

  - Feature Engineering und Modell-Pipeline sind vollständig in KNIME implementiert und dokumentiert.

  - Modellverhalten, wichtigste Features und Limitationen sind technisch dokumentiert für zukünftige Wartung und Verbesserungen.

5. PLANUNG DES ERSTEN SPRINTS

Aufgabenpakete mit Aufwandsschätzung:

Sprint-Ziel: Entwicklung eines funktionsfähigen Basis-Vorhersagemodells (MVP)

| Aufgabenpaket | Beschreibung | Geschätzter Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Task 1: Datenanalyse | EDA durchführen, Datenqualität prüfen | 1 Tag |
| Task 2: Datenaufbereitung | Bereinigung, fehlende Werte behandeln | 0,5 Tage |
| Task 3: Feature Engineering | Relevante Features auswählen und erstellen | 0,5 Tage |
| Task 4: Modell entwickeln | Baseline-Modell in KNIME implementieren | 1 Tag |
| Task 5: Evaluation | Performance testen und dokumentieren | 0,5 Tage |
| Task 6: Dokumentation | Ergebnisse zusammenfassen | 0,5 Tage |

Machine Learning Canvas:

Dieses Dokument wurde separat verschickt, um die Leserlichkeit via PDF-Format zu erhalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Aleksej Assmus, Jan Ansperger, Mario Förster und Laura Richter